## Slide 1
✦ T
THREELLO PRO
Kanban Tabanlı Görev Yönetim Platformu
Web Projesi Yönetimi – Dönem Sonu Projesi
Irmak Ceylin Gedik - 245611025
Frontend Geliştirici
Nidanur Çakar -245611023
Backend Geliştirici
Şevin Yalçın - 245611033
Proje Yöneticisi
Kastamonu Üniversitesi
Cide Rıfat Ilgaz MYO – Bilgisayar Teknolojileri
Öğr. Gör. Behiye CANBAZ

## Slide 2
01 PROJE HAKKINDA
🎯 Projenin Amacı
Kanban metodolojisini temel alan bir görev yönetim platformu geliştirmek. Karmaşa Giderme
Dağınık görevleri tek merkezden yönet.
İzlenebilirlik
Yapılacak → Yapılıyor → Tamamlandı akışı.
Zaman Yönetimi
Görev kategorilendirmesi ile öncelik belirleme.
👥 Hedef Kitle
🎓 Öğrenciler
Ders ödev ve projelerini aşamalara bölmek isteyenler.
💻 Yazılım Geliştiriciler
Task takibi yapan bireysel ve ekip geliştiriciler.
🏢 Küçük İşletmeler
Günlük operasyonlarını dijital pano üzerinden takip edenler.

## Slide 3
02 TAKIM & ROLLER
🎨
Irmak Ceylin Gedik
Frontend Geliştirici
UI/UX Tasarım
Kart Oluşturma & Düzenleme
Sürükle-Bırak (Drag & Drop)
Responsive Tasarım
Yorum Ekleme Sistemi
Grup Oluşturma & Atama
⚙️
Nidanur Çakar
Backend Geliştirici
Veritabanı Tasarımı (ERD)
Login & Register Sistemi
Dosya Yükleme Özelliği
Şifre Güvenliği (Hashleme)
Güvenlik & Sistem Testleri
📋
Şevin Yalçın
Proje Yöneticisi
Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Kullanıcı Rolleri Tanımlama
Sistem Analiz Dokümanı
Kullanıcı Kılavuzu
Ekip Koordinasyonu & Planlama

## Slide 4
03 FRONTEND GELİŞTİRİCİ – Irmak Ceylin Gedik
Görev Listesi
UI/UX Tasarım
1. Hafta
Kart Oluşturma Sistemi
1. Hafta
Kart Düzenleme & Silme
2. Hafta
Sürükle-Bırak (Drag & Drop)
2. Hafta
Yorum Ekleme Sistemi
2. Hafta
Responsive Tasarım
3. Hafta
Grup Oluşturma & Atama
3. Hafta
🛠 Teknolojiler
HTML5 & CSS3
JavaScript (ES6+)
Drag & Drop API
Responsive / Flexbox
📊 RACI Matriste Rolü
R (Responsible):
Kart sistemi, Responsive, Drag&Drop, Grup atama
C (Consulted):
Login/Register, Gereksinim belirleme

## Slide 5
04 PROJE YÖNETİCİSİ – Şevin Yalçın
Görev Listesi
Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi
1. Hafta
Kullanıcı Rolleri Belirleme
4. Hafta
Sistem Analiz Dokümanı
5. Hafta
Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama
5. Hafta
Trello ile Proje Takibi
Tüm Proje
Ekip Koordinasyonu
Tüm Proje
📌 Belirlenen Gereksinimler
Fonksiyonel
Kullanıcı kayıt & giriş
Pano/Liste/Kart Yönetimi
Dosya Yükleme
Sürükle-Bırak Arayüz
Üye Atama
Fonksiyonel Olmayan
Kullanılabilirlik (UX)
Performans (hızlı sorgu)
Güvenlik (şifre güvenli saklama)

## Slide 6
05 BACKEND GELİŞTİRİCİ – Nidanur Çakar
Görev Listesi
Veritabanı Tasarımı (ERD)
1. Hafta
Login & Register Sistemi
6. Hafta
Dosya Yükleme Özelliği
6. Hafta
Güvenlik Testleri
5. Hafta
Sistem Testi
7. Hafta
Şifre Güvenliği (Hashleme)
7. Hafta
🛠 Teknolojiler
PHP 8 (OOP)
MySQL & PDO
Session & Auth Yönetimi
Password Hashing (bcrypt)
REST API Tasarımı
🗄 Veritabanı Tabloları
users, boards, lists, cards, comments, files

## Slide 7
06 RACI MATRİSİ
R
Responsible – İşi yapan (Şevin)
A
Accountable – Onay veren (Şevin)
C
Consulted – Danışılan (Nidanur)
I
Informed – Bilgi verilen (Irmak)
Görev | R | A | C | I
Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi | BA | PM | FE, BE | Ekip
Sistem Analiz Dokümanı | BA | PM | BE | Ekip
Veritabanı Tasarımı (ERD) | DB | BE | BA | PM
Kullanıcı Rolleri Belirleme | BA | PM | BE | FE
UI/UX Tasarım | UI | PM | FE | Ekip
Login & Register Sistemi | BE | PM | DB | FE
Şifre Güvenliği | BE | PM | DB | QA
Kart Sistemi (CRUD) | FE | PM | BE | QA
Drag & Drop | FE | PM | BE | QA
Dosya Yükleme | BE | PM | DB | QA
Responsive Tasarım | FE | PM | UI | QA
Güvenlik & Sistem Testleri | QA | PM | BE | Ekip

## Slide 8
07 PROJE TAKVİMİ
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
Tasarım (Frontend)
3 hafta
Backend Kodlama
4 hafta
Analiz & PM
5 hafta
Proje Toplam Süresi: 7 Hafta | Başlangıç: 5 Mart 2026 | Bitiş: 19 Nisan 2026

## Slide 9
08 TEKNİK MİMARİ
🖥 Sunum Katmanı (Frontend)
HTML5 / CSS3 / JavaScript
Drag & Drop API
Responsive Layout
Dark Mode Toggle
⚙️ Uygulama Katmanı (Backend)
PHP 8 (OOP)
auth_login.php / auth_register.php
Session Yönetimi
REST-like API
🗄 Veri Katmanı (Database)
MySQL Veritabanı
PDO ile Güvenli Bağlantı
ERD: users, boards, lists, cards
bcrypt Şifre Güvenliği

## Slide 10
SONUÇ & DEĞERLENDİRME
🎨
Frontend
Irmak Gedik
7 görev tamamlandı
⚙️
Backend
Nidanur Çakar
6 görev tamamlandı
📋
Proje Yönetimi
Şevin Yalçın
4 görev tamamlandı
Kanban metodolojisi ile geliştirilen Threello Pro,
trello benzeri güçlü bir görev yönetim platformu olarak hayata geçirildi.
GitHub: https://github.com/NidanurKrhll/Threello-Pro